**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_\_

Экз.\_\_\_\_\_

с. Большое Нагаткино

Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Цильнинском районе Ульяновской области на 2025-2030 годы».

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области», постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 16.03.2020 № 133-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 05.03.2021 № 121-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 30.12.2021 № 707-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 30.12.2022 № 785-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 28.12.2023 № 880-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области»;

постановление администрации муниципального образования «Цильнинский район» от 16.09.2024 № 744-П «О внесении изменений в постановлении администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 31.12.2019 № 735-П «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости», но не ранее 1 января 2025 года.

Глава администрации В.П. Бабайкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области  от \_\_ 2024 г № \_\_\_\_\_-П |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы** **«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»**

**1. Оценка текущего состояния сферы транспортной системы**

**в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»**

Приоритетами в сфере дорожного хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее Цильнинский район) является:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог - переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованиями строительных норм;

- развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на принципах жизненного цикла автомобильных дорог;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Общая протяженность автомобильных дорог, на территории Цильнинского района составляет 548,5 км.

По территории Цильнинского района проходят автомобильные дороги федерального значения «Цивильск - Ульяновск» и «Казань - Буинск - Ульяновск» общей протяженностью 62,7 км;

Общая протяжённость сети региональных и межмуниципальных автодорог в Цильнинском районе составляет 184,5 км, из них регионального значения 56,2 км, межмуниципального значения 128,3 км. Сеть областных дорог состоит из 31 автодороги, на которых находятся: 11 мостовых сооружений, 41 пешеходный переход, 25 из которых оборудованы искусственным освещением.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в Цильнинском районе составляет 304,2 км, в том числе: 83,0 км имеют асфальтобетонное покрытие, 10,2 км со щебёночным покрытием и 211,0 км грунтовых автомобильных дорог. На дорогах местного значения имеется 10 мостовых переходов.

По Цильнинскому району проходит 19школьных автобусных маршрутов общей протяжённостью 131,7 км.

Необходимыми условиями поддержания нормальной жизнедеятельности населения являются обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Цильнинского района, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них включает в себя основные виды работ:

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения и инженерных сооружений на них;

- уход за посадками, обрезка веток, кронирование, вырубка деревьев, уборка сухостоя, скашивание травы на обочинах, откосах вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Цильнинский район»;

- ямочный ремонт.

Источниками содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения являются средства бюджета муниципального образования «Цильнинский район».

Развитие автомобильных дорог и сохранение жизни и здоровья людей - важная задача для Цильнинского района.

Безопасность дорожного движения стала серьезной проблемой органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющей огромное социальное и политическое значение.

Для повышения безопасности на дорогах необходимо сформировать правовое сознание, дорожную этику и взаимное вежливое отношение участников дорожного движения.

Проблема безопасности дорожного движения имеет ярко выраженный социальный характер, и в рамках данной программы будет решаться комплексно.

Основной причиной неудовлетворительного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Цильнинского района является несвоевременное проведение ремонта из-за недостаточности средств на ремонт.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области, неполное их соответствие нормативным требованиям, а равно ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры являются наиболее существенными инфраструктурными ограничениями темпов социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области.

**2. Описание приоритетов и целей социально-экономического**

**развития муниципального образования «Цильнинский район» в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»**

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» (далее – муниципальная программа) являются:

1) повышение доступности и качества транспортных услуг, оказываемых населению Цильнинского района Ульяновской области;

2) развитие сети автомобильных дорог местного (муниципального) значения в муниципальном образовании «Цильнинский район»;

3) повышение уровня транспортной безопасности на территории муниципального образования «Цильнинский район».

2.2. Стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области является улучшение обеспечения транспортными услугами жителей муниципального образования «Цильнинский район» с учетом плана развития дорожно-транспортной сети.

**3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы**

**с национальными целями развития Российской Федерации,**

**стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», - «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателями, установленными государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования «Цильнинский район» от 10.02.2016 №266 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Цильнинский район» до 2030 года.

**4. Описание задач муниципального управления**

**в сфере транспортной системы муниципального образования «Цильнинский район», и способы их эффективного решения**

4.1. Важнейшей задачей муниципальной программы является развитие сети автомобильных дорог и всей автодорожной инфраструктуры.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание.

Для достижения целей и решения задач программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- безопасные и качественные дороги на территории сельских поселений;

- повышение безопасности дорожного движения на территории сельских поселений;

Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Таким образом, ожидаемый результат реализации программы - предотвращение ДТП с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район». Улучшение качества автомобильной сети.

**Паспорт  
муниципальной программы «****Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной  программы | Данилина И.А., заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области |
| Соисполнители | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Цильнинский район»;  Управление образования администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области;  ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию);  Администрации сельских и городского поселений Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию). |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения (далее - БДД). |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (при наличии) | Отсутствуют |
| Показатели муниципальной программы | Доля дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии;  Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий;  Транспортная подвижность населения. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 426253,24665 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год - 120810,33000 тыс. рублей;  2026 год - 58158,49000 тыс. рублей;  2027 год - 58913,99000 тыс. рублей;  2028 год - 62790,14555 тыс. рублей;  2029 год - 62790,14555 тыс. рублей;  2030 год - 62790,14555 тыс. рублей;  из них:  311939,58 тыс. рублей источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области, в том числе по годам:  2025 год - 104434,13000 тыс. рублей;  2026 год - 41501,99000 тыс. рублей;  2027 год - 41501,99000 тыс. рублей;  2028 год - 41501,99000 тыс. рублей;  2029 год - 41501,99000 тыс. рублей;  2030 год - 41501,99000 тыс. рублей;  из них:  114313,66665 тыс. рублей источником которых является бюджет муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, в том числе по годам:  2025 год - 16376,20000 тыс. рублей;  2026 год - 16657,40000 тыс. рублей;  2027 год - 17412,90000 тыс. рублей;  2028 год - 21289,05555 тыс. рублей;  2029 год - 21289,05555 тыс. рублей;  2030 год - 21289,05555 тыс. рублей; |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития РФ/ государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с национальной целью развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  **Перечень показателей муниципальной программы**  **«Развитие транспортной системы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение значений показателя | Связь с показателями | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доля дорожной сети сельских и городского поселений Цильнинского района, находящаяся в нормативном состоянии | ГП, ВДЛ, ГП РФ, МП | + | % | 70,5 | 2023 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";  [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376) Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» | Обеспечение доли дорожной сети муниципального образования «Цильнинский район», соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС ЭБ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий | МП | + | % | 73 | 2023 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | Периодичная отчетность | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Транспортная подвижность населения | МП | + | Тыс. человек | 2,406 | 2023 | x | x | x | x | x | x | Периодичная отчетность | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. МП – муниципальная программа, ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ГП - государственная программа Ульяновской области, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

Приложение №2

к муниципальной программе

**Система структурных элементов муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента государственной программы | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента государственной программы | | | Связь структурного элемента с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1. | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав национального проекта «Безопасные и качественные дороги»** | | | | |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | Обеспечено приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Обеспечено выполнение работ в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений | Доля дорожной сети сельских и городского поселений Цильнинского района, находящаяся в нормативном состоянии | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** (куратор – Данилина И.А. заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район») | | | | |
| Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | | | | |
| 2.1. | Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального образования «Цильнинский район» | Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Доля дорожной сети сельских и городского поселений Цильнинского района, находящаяся в нормативном состоянии |
| 2.2 | Предотвращение ДТП с участием пешеходов на улично-дорожной сети населенных пунктов Цильнинского района. | Приведено в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также обеспечение безопасности дорожного движения | | | Сокращение количества дорожно- транспортных происшествий |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»** (куратор – Данилина И.А. заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район») | | | | |
| Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | | | | |
| 3.1. | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным наземным транспортом | Обеспечено стабильное функционирование муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным автомобильным транспортом | | | Транспортная подвижность населения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029 год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы администрации муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области" | | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | Всего, в том числе: | 75.0.00.0000.0 | 426253,24665 | 120810,33000 | 58158,49000 | 58913,99000 | 62790,14555 | 62790,14555 | 62790,14555 |
| Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район»  (далее- местный бюджет) | 114313,66665 | 16376,20000 | 16657,40000 | 17412,90000 | 21289,05555 | 21289,05555 | 21289,05555 |
| Бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области, имеющие целевое  назначение (далее- бюджетные ассигнования областного бюджета) |  | 311939,58000 | 104434,13 | 41501,09000 | 41501,09000 | 41501,09000 | 41501,09000 | 41501,09000 |
| **1.** | **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области»** | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | **Всего, в том числе:** | **75.1.R1.5394.0** | **54909,09091** | **54909,09091** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **549,09091** | **549,09091** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | **54360,00** | **54360,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.1.R1.5394.0 | 549,09091 | 549,09091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 54360,00 | 54360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области»** | **Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области** | **Всего, в том числе:** | **75.4.01.0000.0** | 370479,37574 | 65757,10909 | 58014,36000 | 58769,86000 | 62646,01555 | 62646,01555 | 62646,01555 |
| **местный бюджет** | 113344,57574 | 15757,10909 | 16587,40000 | 17342,90000 | 21219,05555 | 21219,05555 | 21219,05555 |
| **бюджетные ассигнования областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д70.0 | 22060,20 | 3676,70 | 3676,70 | 3676,70 | 3676,70 | 3676,70 | 3676,70 |
| 2.2. | Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д02.0 | 72919,05354 | 7727,05354 | 12434,00000 | 13189,50000 | 13189,50000 | 13189,50000 | 13189,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительный контроль ремонта дорог | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д85.0 | 558,60 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
| 2.4. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территории многоквартирных домов и населенных объектов населенных пунктов, подготовка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция)автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | бюджетные ассигнования областного бюджета | 75.4.01.9Д11.0 | 197908,45000 | 39367,40000 | 31799,21000 | 31685,46000 | 31685,46000 | 31685,46000 | 31685,46000 |
| 2.5. | Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территории многоквартирных домов и населенных объектов населенных пунктов, подготовка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция)автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д02.0 | 15000,62220 | 3750,15555 | 0,00 | 0,00 | 3750,15555 | 3750,15555 | 3750,15555 |
| 2.6 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д20.0 | 59226,350000 | 10632,60000 | 9627,75000 | 9741,50000 | 9741,50000 | 9741,50000 | 9741,50000 |
| 2.7 | Софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д30.0 | 506,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| 2.8 | Мероприятия по повышению ББД (конкурс-фестиваль «Безопасное колесо») | Администрации сельских и городского поселений (по согласованию), Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области | местный бюджет | 75.4.01.9Д40.0 | 2301,60 | 383,60 | 383,60 | 383,60 | 383,60 | 383,60 | 383,60 |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения муниципального образования «Цильнинский район» качественными услугами пассажирского транспорта»** | **Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновская область** | **местный бюджет** | **75.4.02.S237.0** | **864,78** | **144,13** | **144,13** | **144,13** | **144,13** | **144,13** | **144,13** |
| местный бюджет | 420,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 444,78 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 |
| 3.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновская область | бюджетные ассигнования областного бюджета | 75.4.02.7237.0 | 444,78 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 | 74,13 |
| 3.2 | Софинансирование организации регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | Администрация муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновская область | местный бюджет | 75.4.02.S237.0 | 420,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |